| Российская Федерация Республика Алтай Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Районный Совет депутатов |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Муниципал тÖзÖлмÖ «Коксуу-Оозы аймак» Депутаттарды аймак Соведи |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ                                                                                   ЧЕЧИМ

14 октября 2015 года                                                                                   №  19-12

с.Усть-Кокса

О готовности к отопительному сезону

котельных и водопроводных комплексов,

объектов социально-культурной сферы района.

Заслушав информацию начальника Управления образования и молодежной политики администрации МО «Усть-Коксинский район» Поповой О.Д., начальника МУП «Тепловодстрой Сервис» Слатвинской М.В. Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район» отмечает, что проведен аукцион на покупку угля 02.08.2015 года, победителем аукциона вышел ООО «Север» на общую сумму 3 618 230 рублей с учетом лимитов 2015 года на сумму 968 660 рублей. На сегодняшний день по контрактам оплачено 2 649 570 рублей.

По состоянию на 01.09.2015 года все общеобразовательные учреждения района обеспечены 45-дневным запасом топлива. Поставки по контракту выполнены в полном объеме в количестве 978 тонн. На сегодняшний день в котельных образовательных учреждениях района находится 1751 тонна угля. Ведется закуп дров по остаткам лимитов согласно расчетам на основании договоров. На сегодняшний день в учебных учреждениях района находятся 197 метров кубических на общую сумму 197 000 рублей, до полного обеспечения учебных заведений дровами требуется по детским садам 265 531 рубль, для школ 439 042 рубля согласно лимитам 2015 года.

В связи с низкой температурой наружного воздуха в период с начала учебного года до открытия отопительного сезона 15.10.2014 года во всех общеобразовательных учреждениях района в целях поддержания оптимального температурного режима в помещениях согласно нормам СаНПиНа, по распоряжению главы района от 15.09.2015 года № 251 начались работы по обеспечению теплом общеобразовательных учреждений с 15.09.2015 года в полном объеме.

Во всех котельных проведён текущий ремонт зданий, оборудования, проведены гидравлические испытания тепловых сетей, водогрейных котлов. Приобретено резервное оборудование и материалы для устранения аварийных ситуаций. В целом на подготовку к зиме по системам теплоснабжения израсходовано 787,4 тыс.руб: из собственных средств предприятия 517,4 тыс. руб; из средств местного бюджета 117,0 тыс. руб.; из средств республиканского бюджета 153,0 тыс. руб.

Отопительный сезон начат 14 сентября 2015 года, что на 2 дня раньше, чем в прошлом году. Нормативный запас угля создан в необходимом количестве  на 1500,0 тыс. руб. в настоящее время поставка угля идёт согласно графика.

Работа с водопроводными комплексами проводилась и проводится в настоящее время в соответствии с планами работ. Проведена реконструкция водопровода в районе Маслосырзавода в рамках оптимизации проведена ветка водопровода длинной 1 км от комплекса около ЦРБ к скважинам на сырзаводе, потребители переключены, две скважины законсервированы. Завершены работы по установке и подключению водонапорной башни в с. Огневка, там так же потребители скважины по ул. Школьной переключены на скважину по ул. Солнечной,  одна скважина переведена в резерв с перспективой консервации. Произведено полное огораживание зоны санитарной охраны. Проведено огораживание зоны санитарной охраны в с. Чендек. Это крупные объекты. Так же проводился ремонт колодцев, колонок, устранялись порывы, подключались новые потребители. С 26 октября начнётся утепление водопроводных колодцев.

Эксплуатация водопроводных комплексов ведётся в круглогодичном режиме, поэтому и работы  с ними проводятся постоянно. В целом за лето израсходовано средств 2745,7 тыс. руб. в том числе:

собственные средства предприятия-548,7 тыс. руб.; средства местного бюджета -1000,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета -1197,0 тыс. руб..

На складе имеется необходимый запас глубинных насосов, полиэтиленовой трубы для устранения аварийных ситуаций.

Исходя из вышеизложенного Совет депутатов МО «Усть-Коксинский район» РЕШИЛ:

- Информацию начальника управления образования и молодежной политики Поповой О.Д, и начальника МУП «Тепловодстрой Сервис» Слатвинской М.В принять к сведению.

- Балансодержателям принять меры по обеспечению топливом объектов социально-культурной сферы на весь отопительный сезон.

- Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов                       Глава Муниципального Образования

МО «Усть-Коксинский район» РА                              «Усть-Коксинский район» РА

___________________  О.В.Акимов                ________________С.Н. Гречушников